9.) CALENDARIO DE ACTIVIDADES

NOMBRE: Pineda Romero Leonardo			NO. BOLETA: 99100712		TELÉFONO: 57518472

| META A REALIZAR | ACTIVIDAD PARTICULAR A DESARROLLAR | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de Investigación | Recopilación de información de Interfaz y Player | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de Interfaz |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis del Player |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa de Diseño | Diseño del Player |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño de la Interfaz del sistema |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Etapa de Implementación | Implementación del Player |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  | Implementación de la Interfaz del sistema |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Etapa de pruebas | Pruebas y Depuración del Player |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | Pruebas y Depuración de la Interfaz del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Etapa Final | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Documentación | Manual Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | Manual de Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

FIRMA DEL ESTUDIANTE: _________________________       VO. BO. DIRECTOR : _________________________________

NOMBRE: González González José Eduardo			NO. BOLETA: 98101877		TELÉFONO: 57045541

| META A REALIZAR | ACTIVIDAD PARTICULAR A DESARROLLAR | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de Investigación | Recopilación de información de conversión y compresión de formatos y editor de etiquetas | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de Conversión y compresión |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis del Editor de etiquetas |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa de Diseño | Diseño del Convertidor |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño del Editor de etiquetas |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Etapa de Implementación | Implementación del Convertidor (ripper) |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Implementación del Editor de etiquetas |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Etapa de pruebas | Pruebas y Depuración del Convertidor (ripper) |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  | Pruebas y Depuración del Editor de etiquetas |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Etapa Final | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Documentación | Manual Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | Manual de Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

FIRMA DEL ESTUDIANTE: _________________________       VO. BO. DIRECTOR : _________________________________

NOMBRE: García Casas Abraham			NO. BOLETA: 96071411		TELÉFONO: 54295645

| META A REALIZAR | ACTIVIDAD PARTICULAR A DESARROLLAR | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de Investigación | Recopilación de información de conversión. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Codificación y decodificación de formatos. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Algoritmo de identificación de datos del CD. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de archivos para grabación. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manipulación de grabación. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de Conversión y compresión |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis del Grabador |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de la Base de Datos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa de Diseño | Diseño del Grabador. |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Diseño de la Base de Datos (CDDB). |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Etapa de Implementación | Implementación del Grabador. |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  | Implementación de la Base de Datos. |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Etapa de pruebas | Pruebas y Depuración del Grabador. |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  | Pruebas y Depuración de la Base de Datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Etapa Final | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Documentación | Manual Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Manual de Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

FIRMA DEL ESTUDIANTE: _________________________       VO. BO. DIRECTOR : _________________________________